***Daily Scrum - Reunión N°5***

*Hora:* 4:30 PM – 05:40PM  
*Participantes:*

* Mayerli Paola Bruno Aguirre
* César Luis Briceño Ojeda
* José Álvarez Ortega
* Yerson David Moreno Zapata

***1. Estado del Proyecto***

* nuxt instalado de manera global

***2. Reporte Individual***

* **Alvarez y Florez:** correcciones de las transiciones de las vistas listas
* **Zapata:** diseño y guías me metáforas listas
* **Bruno:** Mapa de navegación listo.
* **Briceño:** repositorio donde se alojará el nuevo código

***3. Tareas y Responsabilidades***

* **actualización del repositorio:** Álvarez
* **Implementación inicial del frontend con nuxt:** Briceño

***4. Impedimentos y Soluciones***

* **Problema:** falta de mejores equipos
  + *Posible solución:* hacer uso de los mas funcionales
* **Problema:** dudas acerca del proceso de implementación
* *Posible solución:* consultar al docente tutor
* **Problema**  dudas de como se trabajaran los módulos
* *posible solución:* documentarse y capacitarse acerca del uso de la herramienta y resolver dudas con el docente

***5. Acuerdos y Próximos Pasos***

* Actualizar repositorio repositorio
* Implementar el fronend y conectarlo con el backend

***6. Notas Adicionales***

Es importante tener en cuenta la lectura del libro de nuxt a la hora de la implementación del fronend

Es importante tener en cuenta la tabla de requerimientos

***7. Cierre***

* *Hora de finalización:* 05:40pm
* *Próxima reunión:* Jueves 27 de marzo, 4:30PM

Evidencias :

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.