**Daily Scrum - Última Reunión - Versión: 1**  
**Digitalizado por:** César Luis Briceño Ojeda  
**Fecha:** Miércoles 30 de Abril  
**Hora:** 02:30 PM - 03:15 PM

**Participantes:**  
• Mayerlis Paola Bruno Aguirre  
• Arturo Flores Causil  
• César Luis Briceño Ojeda  
• José Álvarez Ortega  
• Yerson David Moreno Zapata

**1. Estado del Proyecto**  
• El proyecto se encuentra en una fase avanzada de desarrollo.  
• Se finalizó el diseño de la interfaz gráfica del sistema de grabación de pantalla.  
• Los botones ya responden correctamente a las acciones según el clic del usuario.

**2. Tareas y Responsabilidades**  
• Verificar la funcionalidad de los botones implementados.  
• Conectar el sistema a la base de datos para que se activen correctamente las funciones del sistema.  
• Comenzar pruebas funcionales de la interfaz con acciones simuladas.

**3. Reporte Individual**  
• Todos los miembros participaron en la validación del diseño de la interfaz.  
• Se trabajó de forma colaborativa en la implementación de la funcionalidad de los botones.

**4. Impedimentos y Soluciones**  
• Aún no se ha realizado la conexión con la base de datos.  
• Se acordó que en la próxima sesión se enfocarán en establecer dicha conexión para comenzar a probar la funcionalidad completa del sistema.

**5. Acuerdos y Próximos Pasos**  
• Iniciar el proceso de conexión del sistema a la base de datos.  
• Realizar pruebas integradas entre interfaz y base de datos.  
• Documentar los resultados de las pruebas iniciales.

**6. Notas Adicionales**  
• Se resaltó la importancia de seguir el cronograma establecido para cumplir con los entregables finales.

**7. Cierre**  
• Hora de finalización: 03:15 PM  
• Próxima reunión: lunes 5 de mayo, 10:00 AM