***Daily Scrum - Reunión N°1 - Versión: 1***

*Digitalizado por:* ***César Luis Briceño Ojeda***

***Fecha:***martes 25 de febrero

***Hora:*** 09:00 AM - 10:00 AM  
***Participantes:***

* Mayerlis Paola Bruno Aguirre
* Arturo Flores Causil
* César Luis Briceño Ojeda
* José Álvarez Ortega
* Yerson David Moreno Zapata

***1. Estado del Proyecto***

* El proyecto se encuentra en su segunda fase terminada, previa a la implementación de las interfaces gráficas del sistema.
* Se definió la metodología a tratar (SCRUM) con sus respectivos pasos y roles.

***2. Tareas y Responsabilidades***

* Definir roles en el equipo de trabajo.
* Rediseñar las interfaces gráficas del sistema.
* Leer acerca de las metodologías ágiles (SCRUM).
* Definir una metodología clara a seguir.

***3. Reporte Individual***

* Todos los miembros hicieron una lectura exhaustiva acerca de las metodologías ágiles.

***4. Impedimentos y Soluciones***

* No aplica

***5. Acuerdos y Próximos Pasos***

* Se diseñará nuevamente las interfaces gráficas con el objetivo de volver a revisar aspectos de este.
* La encargada del diseño será **Mayerlis Paola Bruno Aguirre**

***6. Notas Adicionales***

* Se discutió sobre la metodología y el rol que cada uno debía desempeñar y sus nuevas responsabilidades.

***7. Cierre***

* ***Hora de finalización:*** 10:00 AM
* ***Próxima reunión:*** jueves 6 de marzo, 08:50 PM