Daily Scrum - Reunión N°3 - Versión: 3

*Digitalizado por:* ***Mayerlis bruno Aguirre***

***Fecha:*** viernes 7 de marzo

***Hora:*** 11:00 – 11:15am

# Participantes:

* Mayerlis Paola Bruno Aguirre
* Arturo Flores Causil
* César Luis Briceño Ojeda
* José Álvarez Ortega
* Yerson David Moreno Zapata

# Estado del Proyecto

* + El proyecto se encuentra en su segunda fase terminada, previa a la implementación de las interfaces gráficas del sistema.
  + Se presentó un bosquejo en papel con la idea visual de la página principal y sus funcionalidades, basándose en los requerimientos existentes.

# Tareas y Responsabilidades

* + **Digitalizar Wireframe:** pasar a digital el bosquejo en papel de la interfaz: Alvares Ortega, Flores Causil.

# Reporte Individual

* + **Mayerlis Paola Bruno Aguirre**: Pantallas de interfaz terminadas, 12 pantallas (bosquejo en papel)
  + **El resto:** No han tenido responsabilidades previas.

# Impedimentos y Soluciones

* + **No aplica**

# Acuerdos y Próximos Pasos

* + Digitalizar en herramienta profesional el diseño de interfaces propuestos.
  + Se trabajará en la conexión del *backend* con la interfaz

# Notas Adicionales

* + Es importante explorar varias herramientas para la digitalización de las pantallas con el fin de dar con la mas certera a la hora de digitalizar pantallas o herramientas para la creación de wireframe

# Cierre

* + ***Hora de finalización:*** 11:15am
  + ***Próxima reunión:*** Jueves 13 de marzo, 12:00 PM

**Evidencias:**

**Un grupo de jóvenes posando para una foto

Descripción generada automáticamenteUn pizarrón con un texto en blanco

Descripción generada automáticamente con confianza mediaDiagrama

Descripción generada automáticamente**