### Video Recording

### Informe estado del proyecto Final Segundo Corte

### Integrantes

- Mayerli Paola Bruno Aguirre

- Arturo Flores Causil

- César Luis Briceño Ojeda

- José Álvarez Ortega

- Yerson David Moreno Zapata

1. Estado del Proyecto
• Se restauró completamente el componente listComponent.vue, el cual gestiona la grabación de pantalla a través de la API nativa MediaRecorder.
• Ya es posible grabar, detener, visualizar y descargar videos directamente desde el sistema, usando solo funcionalidades del navegador sin necesidad de librerías externas.
• Todos estos avances fueron realizados por el equipo de programación.

2. Tareas y Responsabilidades
• Reparación técnica del componente listComponent.vue.
• Implementación de la grabación de pantalla con las APIs MediaDevices.getDisplayMedia() y MediaRecorder.
• Corrección de errores de código, estructura y renderizado en Vue.
• Validación de la grabación, almacenamiento y descarga del archivo .webm.

3. Reporte Individual
• El equipo de programación fue responsable de todo el proceso de depuración, integración de las APIs nativas (MediaRecorder, Blob) y validación del componente listComponent.vue.

4. Impedimentos y Soluciones
• Se solucionaron múltiples errores técnicos relacionados con la integración de la API MediaRecorder:

- Métodos no registrados correctamente.

- Estructura incorrecta de métodos (return fuera de lugar, llaves mal cerradas).

- Problemas de descarga automática.

- El stream de la pantalla seguía activo después de finalizar la grabación.
• Todos los errores fueron identificados y solucionados.

5. Acuerdos y Próximos Pasos
• Realizar pruebas funcionales con usuarios reales.
• Conectar la funcionalidad con la base de datos del sistema para registrar y almacenar las grabaciones.
• Documentar el flujo técnico completo del proceso de grabación.

6. Notas Adicionales
• Se destacaron las ventajas del uso de la API MediaRecorder:

- Nativa del navegador (no requiere librerías externas).

- Permite grabar solo pantalla o pantalla + audio.

- Genera archivos .webm directamente listos para descargar.

- Altamente compatible con navegadores modernos.